АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26.12.2023 № 60 п. Кировский

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на период 2023-2027 годы на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края

 В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования Кировский сельсовет, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды», на основании Устава муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на период 2023-2027 годы на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края (*приложение*).
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах п. Кировский и разместить на официальном сайте Администрации Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края.
3. Постановление вступает в силу с момента утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Ю.Г. Тунгатова

**Утверждено**

Постановлением Администрации Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края от 26.12.2023 № 60

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края»

на 2023-2027 годы

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края**

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование муниципальной Программы |  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края на 2023-2027 годы» (далее – Программа) |
|  Ответственный исполнительпрограммы |  Администрация Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края |
|  Участники программы |  Администрация Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края (далее – Администрация сельсовета), собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения |
|  Цель программы |  Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышение качества и комфорта городской среды на территории Кировского сельсовета |
|  Задачи программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, дворовых территорий Кировского сельсовета, создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.
2. Привлечение населения Кировского сельсовета к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а так же последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Кировского сельсовета.
4. Совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Кировского сельсовета.
 |
|  Целевые индикаторы и показателипрограммы | Количество и площадь наиболее посещаемых территорий общественного пользования – 4 ед. 22300 кв.м., количество и площадь придомовых территорий – 6290 кв. м. |
|  Сроки и этапы реализациипрограммы |  2023 – 2027 годы без деления на этапы |
|  Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий п. Кировский (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).
2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п. Кировский.
 |
|  Мероприятия для достижения задач | 1. Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности проектной стоимости.
2. Проведение работ по благоустройству.
3. Благоустройство территорий, на которых расположены объекты физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
 |
|  Объемы финансированияпрограммы |  Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит **14900,00 тыс.** рублей, из них средств:  **внебюджетных источников – 29,9 тыс. руб.;**  **местного бюджета – 875,00 тыс. руб.;**  **краевого бюджета – 13995,1 тыс. руб.** в т.ч. по годам:

|  |
| --- |
|  **на 2023 год – 2500 тыс. руб.**, из них средств:  местного бюджета – **125 тыс.** руб.;  краевого бюджета – **2375 тыс.** руб.;  **на 2024 год – 3400 тыс. руб.**, из них средств:  внебюджетных источников –  **0**.;  местного бюджета – 400тыс.руб.;  краевого бюджета – 3000 тыс**.** руб.;  **на 2025 год – 3000 тыс. руб.**, из них средств:  внебюджетных источников – 9,95тыс. руб.;  местного бюджета – 150тыс. руб.;  краевого бюджета – 2840,05тыс. руб.;  **на 2026 год – 3000 тыс. руб.**, из них средств:  внебюджетных источников – 9,95тыс. руб.;  местного бюджета – 150тыс. руб.;  краевого бюджета – 2840,05тыс. руб.; **на 2027 год – 3000 тыс. руб.**, из них средств:  внебюджетных источников – 10тыс**.** руб.;  местного бюджета – 50 тыс**.** руб.;  краевого бюджета – 2940тыс. руб.;  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджетах и решениями Собрания депутатов Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |

 |
|  Ожидаемые результаты реализациипрограммы | В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района.* благоустройство площади СДК п. Кировский, расположенной по адресу: ул. Нагорная, 7;
* благоустройство парковой зоны с находящимся на ней аллеей Победы, расположенной по адресу: ул. Нагорная, 7а;
* благоустройство стадиона, расположенного по адресу: ул. Нагорная, 1а;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:

 ул. 60 лет Октября, д.3,5,7 приведение тротуаров и парковочных карманов в нормативное состояние; * уличное освещение;
* обеспечение комфортных условий для проживания населения на территории п. Кировский (в том числе людей с ограниченными возможностями);
* повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;
* повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;
* обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
* обеспечение более комфортных условий для отдыха населения и гостей, а также, проведения спортивных, культурно-массовых мероприятий на уровне села, района, края.
 |

***Понятия и термины:***

 Благоустройство территорий – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

 Термин «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским муниципальным образованиям.

**РАЗДЕЛ 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и прогноз ее развития в муниципальном образовании Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края**

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

 Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств.

 Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

 *Общественное участие.* Общественная комиссия, созданная Администрацией Кировского сельсовета, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются члены представительного органа политических и общественных организаций и движений. Согласно данного принципа осуществляется обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, а так же проводится обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений для включения объектов в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

 *Системный подход.* Формирование муниципальных программ осуществляется на территории всех населенных пунктов с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

 *Создание общественного пространства.* На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2027 года неблагоустроенных общественных зон.

 Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

При проведении работ по благоустройству территории парка организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

 Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

 На территории муниципального образования располагается 6 многоквартирных домов. Во всех дворовых территориях многоквартирных домов нет асфальтобетонного покрытия, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствуют места отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

 Отсутствие объектов благоустройства придомовых территорий  многоквартирных домов,  построенных 40-50 лет назад, оказывает негативное влияние на моральный и патриотический настрой населения, является сдерживающим фактором для процесса создания Территориального общественного самоуправления и других объединений жителей, а, следовательно, и реализации собственниками квартир в многоквартирных домах ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства. Содержание жилищного фонда  с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

 Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий.

 К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

 Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей населённого пункта.

 В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

 Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения и правил благоустройства: выполнять парковку на газонах.

 Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населённых пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

То же самое касается и мест общего пользования, где жители должны иметь возможность полноценно отдохнуть, заняться спортом, погулять с детьми.

В п. Кировский имеются территории общего пользования  и дворовые территории, которые требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

* устройство освещения дворовой территории;
* обеспечение освещения территорий общего пользования;
* озеленение территорий общего пользования;
* устройство озеленения мест общего пользования;
* благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство площадей и пустырей;

* иные объекты.

**РАЗДЕЛ 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства на территории муниципального образования, цели и задачи по формированию комфортной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет** **Смоленского района Алтайского края**

 Право граждан на благоприятную окружающую среду является основополагающим экологическим правом каждого, закреплено в ст. 42 Конституции РФ и конкретизировано в ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр., Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную программу, утвержденных постановлением Администрации Кировского сельсовета от 29.12.2017 № 48

 Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни жителей. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, освещение улиц, пешеходных зон, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

 Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Кировского сельсовета и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

 Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

* организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Кировский сельсовет;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в нем территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании;
* реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;
* повышение заинтересованности жителей муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления Кировского сельсовета;
* привлечение населения муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;
* совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

 Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Кировский сельсовет.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

**РАЗДЕЛ 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Кировский сельсовет, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Кировский сельсовет.

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи земляных работ на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

* увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;
* создание безбаръерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;
* увеличение площади отремонтированного асфальтового, асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования населения;
* увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
* улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования Кировский сельсовет;
* совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;
* увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в муниципальном образовании;
* создание зелёных зон для отдыха для жителей и гостей села;
* предотвращение сокращения площадей, занятыми зелёными насаждениями;
* увеличение площади цветочного оформления;
* увеличение освещенности улиц муниципального образования;
* повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;
* повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования на территории муниципального образования;
* обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

* бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
* риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;
* социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

* перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;
* при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов;
* при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;
* осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;
* привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

 Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.

**РАЗДЕЛ 4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

 Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением п. Кировский.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 2.

**РАЗДЕЛ 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, полномочий и функций по благоустройству муниципального образования Кировский сельсовет.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

* благоустройство территорий общего пользования муниципального образования;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Основные мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 3 к муниципальной программе.

* 1. Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:
* устройство новых асфальтированных и насыпных покрытий территорий общего пользования;
* ремонт асфальтированных покрытий и насыпных дорожек;
* установка бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;
* устройство парковочных карманов;
* установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;
* устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;
* устройство беседок;
* обустройство арок, художественных композиций и пр.;
* устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие;
* установка и ремонт ограждений детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;
* устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников и фонарей на солнечных батареях;
* озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;
* отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;
* устройство спусков с асфальтированием дорожек с оборудованием их металлическими поручнями;
* установка вазонов, цветочниц;
	1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек (лавочек);
* установка урн для мусора;
* ремонт дворовых проездов (асфальтирование).
	1. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного финансового и трудового участия жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:
* оборудование детских игровых, спортивных и контейнерных площадок, автомобильных парковок;
* устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;
* озеленение территорий.
	1. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительногоперечня работ поблагоустройству дворовых территорий.

При реализации муниципальной программы предусматривается:

1. финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом, реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ, осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 40 % от общей стоимости таких работ. Трудовое участие предусматривается при выполнении как минимального, так и дополнительного перечней работ);
2. привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн-проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;
3. проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбаръерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;
4. проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);
5. синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги»;
6. срок приема заявок от жителей на включение территорий благоустройства в программы на очередной финансовый год – не менее 30 календарных дней;
7. срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы на 2023-2027 годы – не менее 30 календарных дней;
8. типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях из минимального перечня работ;
9. указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;
10. осуществление общественного контроля;
11. проведение общественных обсуждений с использованием интернет-технологий.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

* уборка мелкого летучего мусора после производства работ;
* покраска бордюрного камня;
* озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);
* иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории), устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее – инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в Администрацию сельсовета отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

* 1. Проведение работ по благоустройству обеспечениядоступности для маломобильных групп населения.
1. При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края от 30.09.2021 № 16 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края» и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
	1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн-проектов.

Дизайн-проект создается для каждой дворовой территории и каждой территории общего пользования и в себя включает:

* титульный лист с указанием адреса объекта благоустройства;
* пояснительную записку, указывающую объемы и виды работ;
* план-схему размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;
* лист визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;
* лист согласования дизайн-проекта с жителями МКД (для дворовых территорий) и ТОС (для территорий общего пользования).

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов и уполномоченным представителем Администрации сельсовета.

 Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается уполномоченным представителем Администрации сельсовета и уполномоченным представителем ТОС.

 Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами.

 Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы на 2023-2027 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

 Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 [Приказа Минстроя России от 06.04.2017 N 691/пр (ред. от 21.12.2017) «Об, утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта Формирование комфортной городской среды](https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-06042017-n-691pr/) ».

 При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов программ являются:

* обеспечение открытого обсуждения;
* вовлечение школьников и студентов (проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты);
* применение специальных механизмов и социальных технологий (внедрение интерактивного формата обсуждения проектов, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов). Основные аспекты и типологии в средовом проектировании. Успешные теории и практики развития комфортной городской среды в России, проведение оценки эксплуатации территорий);
* выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий) и т.д.

 Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

 Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

 Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, а также на официальном сайте Администрации Кировского сельсовета в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в Администрацию сельсовета и (или) на официальный сайт Администрации сельсовета. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

**РАЗДЕЛ 6. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в один этап: 2023-2027 годы.

**РАЗДЕЛ 7. Основные меры правового регулирования муниципальной программы**

 Формирование муниципальной программы на 2023-2027 годы осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  [от 18.03.2019 N 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»](https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-06042017-n-691pr/), постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

 В рамках реализации муниципальной программы Администрация сельсовета:

* 1. проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);
	2. утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте Администрации муниципального образования:
* муниципальную программу формирования современной городской среды на 2023-2027 годы;
* порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;
* нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;
* порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием;
	1. проводит общественное обсуждение и утверждение (актуализацию) норм и правил благоустройства территории муниципального образования Кировский сельсовет, соответствующих требованиям действующего законодательства.

 Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2023-2027 гг., адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2027 года в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании Кировский сельсовет норм и правил благоустройства.

 При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр и установленным в муниципальном образовании правилам благоустройства.

 По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования Кировский сельсовет по утвержденным в Порядке формам. Паспорта благоустройства муниципального образования Кировский сельсовет подлежат согласованию с министерством строительства и жилищно–коммунального хозяйства Алтайского края, государственной жилищной инспекцией Алтайского края, а в случае расположения инвентаризуемой территории в охранных зонах объектов культурного наследия – с инспекцией Алтайского края по государственной охране объектов культурного наследия.

 Паспорт благоустройства муниципального образования Кировский сельсовет подлежит обязательной ежегодной актуализации Администрацией муниципального образования Кировский сельсовет.

 В целях реализации муниципальной программы приняты следующие муниципальные нормативные правовые акты:

 1. Постановление Администрации Кировского сельсовета «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края», где утверждены:

 1.1. Положение об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2023-2027 годы на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края.

 1.2. Состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2023-2027 годы на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края.

1.3. Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2023-2027 годы на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края.

**РАЗДЕЛ 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

 В соответствии с Постановлением правительства РФ от 30.12.2017 №1710 приложением 15 и внесением изменений в приложение 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Постановлением Правительства РФ от 30.11.2019 №1546 в рамках муниципальной программы муниципальное образование имеет право:

 - исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

 - исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

 - на мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

 - на условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий), за исключением:

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

 случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

 случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

 Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Алтайского края, бюджета муниципального образования Кировский сельсовет и внебюджетных средств.

 Межбюджетные трансферты из бюджета Алтайского края предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования Кировский сельсовет.

 Субсидии на реализацию муниципальной программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Алтайского края местным бюджетам.

 Софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Кировский сельсовет осуществляется в рамках реализации данной муниципальной программы. Расходы муниципального образования Кировский сельсовет на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования.

 В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме денежных средств граждан, заинтересованных организаций, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

 Софинансирование муниципальной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 40,0 % от общей стоимости таких работ.

 Софинансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня за счет средств собственников помещений в МКД – не предусмотрено.

 Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования представлен в таблице 4 к муниципальной программе.

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях программы) и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |
| Год, предшест-вующий году разработки муниципальной программы 2021 | Год разработки муниципаль-ной программы 2022 | Реализации муниципальной программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края ≪Формирование комфортной городской среды≫ на 2023-2027 годы |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий\* от общегочисла дворовых территориймуниципального образования \*\* | % | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественныхтерриторий муниципального образования\*\* | % | 0 | 0 | 10 | 34 | 59 | 62 | 75 |
| 3 | Доля граждан, позитивнооценивающих качество икомфорт городской среды отобщего числа граждан муниципального образования, принявших участие в исследованиях (по данным опроса)\*\* | % | 51 | 56 | 65 | 70 | 74 | 80 | 85 |

\* Под благоустроенной территорией понимается дворовая территория, благоустроенная в соответствии с минимальным перечнем работ.

\*\* Расчет индикатора осуществляется по данным ведомственного мониторинга Министерства.

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы (сумма расходов в разработке)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,мероприятие | Срокреализации | Участникпрограм-мы | Сумма расходов, тыс. рублей\*\* | Источники финанси-рования |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края ≪Формирование комфортной городской среды≫ на 2024-2028 годы |
| 1 | Цель – создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования Кировский сельсовет,повышение качества и комфорта городской среды | 2023-2027 | Министерство, органыместного самоуправления, заинтересованные лица\* | 2500 | 3400 | 3000 | 3000 | 3000 | 14900 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 2375 | 3000 | 2840,05 | 2840,05 | 2940 | 13995,1 | краевой бюджет |
| 125 | 400 | 150 | 150 | 50 | 875 | местный бюджет |
| 0 | 0 | 9,95 | 9,95 | 10 | 29,9 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Повышениеуровня благоустройствадворовых территорий муниципального образования | 2023-2027 | органыместного самоуправления, заинтересованные лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 1990 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий | 2023-2027 | органыместного самоуправления, заинтересованные лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2.Благоустройство дворовых территорий муниципального образования |  | органыместного самоуправления, заинтересованные лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 1990 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | внебюджетные источники |
|  | Задача 2. Повышениеуровня благоустройстваобщественных территорий муниципального образования |  | органыместного самоуправления | 2500 | 3400 | 3000 | 3000 | 1000 | 12900 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 2375 | 3000 | 2840,05 | 2840,05 | 950 | 12005,1 | краевой бюджет |
| 125 | 400 | 150 | 150 | 50 | 875 | местный бюджет |
| 0 | 0 | 9,95 | 9,95 | 0 | 19,90 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 2.1.Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий |  | органыместного самоуправления | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | местный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 2.2.Благоустройство общественных территорий муниципального образования |  | органыместного самоуправления | 2490 | 3390 | 2990 | 2990 | 1000 | 12860 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 2375 | 3000 | 2840,05 | 2840,05 | 950 | 12005,1 | краевой бюджет |
| 115 | 390 | 140 | 140 | 50 | 835 | местный бюджет |
| 0 | 0 | 9,95 | 9,95 | 0 | 19,9 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 3.Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения | 2023-2027 | органыместного самоуправления, заинтересованные лица | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий поблагоустройству территорий муниципального образования | 2023-2027 | органыместного самоуправления, заинтересованные лица | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 2.1.Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий муниципального образования | 2023-2027 | органыместного самоуправления, заинтересованные лица | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2.2.Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроляблагоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 2023-2027 | органыместного самоуправления, заинтересованные лица | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 2.3.Проведение социологических опросовоценки гражданами качества и комфорта городской среды | 2023-2027 | органыместного самоуправления | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.4.Проведение отбора лучших проектов благоустройства для представления на конкурс вМинстрой России | 2023-2027 | органыместного самоуправления | 0 |  |  |  |  |  |  |

\* Органы местного самоуправления, заинтересованные лица участвуют в реализации программы по согласованию.

\*\* Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о местном бюджете.

Таблица3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направлениярасходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 2500 | 3400 | 3000 | 3000 | 3000 | 14900 |
| * из бюджета муниципального образования
 | 125 | 400 | 150 | 150 | 50 | 875 |
| * из краевого бюджета
 | 2375 | 3000 | 2840,05 | 2840,05 | 2940 | 13995,1 |
| * из внебюджетных источников
 | 0 | 0 | 9,95 | 9,95 | 10 | 29,9 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 0 |  |  |  |  |  |
| * из бюджета муниципального образования
 | 0 |  |  |  |  |  |
| * из краевого бюджета
 | 0 |  |  |  |  |  |
| * из внебюджетных источников
 | 0 |  |  |  |  |  |
| НИОКР, в том числе: | 0 |  |  |  |  |  |
| * из бюджета муниципального образования
 | 0 |  |  |  |  |  |
| * из краевого бюджета
 | 0 |  |  |  |  |  |
| * из внебюджетных источников
 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе: | 2500 | 3400 | 3000 | 3000 | 3000 | 14900 |
| * из бюджета муниципального образования
 | 125 | 400 | 150 | 150 | 50 | 875 |
| * из краевого бюджета
 | 2375 | 3000 | 2840,05 | 2840,05 | 2940 | 13995,1 |
| * из внебюджетных источников
 | 0 | 0 | 9,95 | 9,95 | 10 | 29,9 |

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края на 2023-2027 годы»

МЕТОДИКА

 оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на территории муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края (далее – «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям:
* степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
* соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

 – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

M – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

 – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

 – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

– оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

 – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата – как "0";

n – количество мероприятий, включенных в муниципальной программу;

– сумма значений.

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:

O – комплексная оценка.

1. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
* высоким уровнем эффективности;
* средним уровнем эффективности;
* низким уровнем эффективности.
1. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края на 2023-2027 годы»

**ПОРЯДОК**

**инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий,**

**территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных**

**предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».
	2. Настоящий Порядок устанавливает требования к процедуре организации и проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки (далее – территории), расположенных в границах городских округов, городских и сельских поселений (далее – муниципальные образования), в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.
	3. Целью проведения инвентаризации является оценка фактического состояния благоустройства территорий, выявление территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную программу Алтайского края и муниципальные программы формирования комфортной городской среды на 2023-2027 годы, разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
	4. В тексте настоящего Порядка:
* под *дворовой территорией* понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам (далее – МКД), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД;
* под *общественной территорией* понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, бульвар, иная общественно значимая территория);
* под *территорией, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*, понимается территория с расположенными на ней объектами недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельными участками, находящимися в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
* под *территорией индивидуальной жилой застройки* понимается территория, прилегающая к жилым домам, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства, а также земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов.
	1. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее – комиссия).
	2. Состав, порядок формирования и деятельности, полномочия Комиссии, в том числе ее председателя, определяются муниципальным правовым актом.
	3. В случае расположения территории в историческом месте муниципального образования, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.
	4. Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризируемой территории, приглашаются:
* представители собственников помещений в МКД, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений;
* представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;
* лица (их представители), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;
* представители иных заинтересованных организаций.

Работы по инвентаризации могут выполняться с привлечением специализированных организаций.

**2. Порядок проведения инвентаризации**

* 1. Инвентаризация территории муниципального образования проводится в три этапа:

*первый этап* – инвентаризация дворовых территорий и общественных территорий, в срок до 1 декабря 2023 года;

*второй этап* – инвентаризация территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в срок до 1 декабря 2024 года;

*третий этап* – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки, в срок до 1 ноября 2025 года.

* 1. В ходе инвентаризации должны использоваться актуальные данные органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, лиц (их представителей), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории.
	2. При определении границ территории учитываются границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.
	3. По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории (далее – паспорт) по форме, утвержденной Министерством и соответствующей виду территории. Паспорт разрабатывается по результатам фактического (натурного) обследования территорий и расположенных на ней элементов.
	4. Не допускается пересечение границ сопредельных территорий, не допускается установление границ сопредельных территорий, приводящее к образованию неучтенных территорий, инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом с указанием перечня прилегающих МКД, проезд, примыкающий к дворовой территории, учитывается в Паспорте данной территории.
	5. Паспорт подписывается членами Комиссии и регистрируется секретарем Комиссии. Копия Паспорта предоставляется лицу (его представителю), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.
	6. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о территории и (или) расположенных на ней объектах и элементах.
	7. Новый Паспорт разрабатывается в случае образования новой территории, разделения или объединения территорий, а также в случае выявления отсутствия Паспорта на существующую территорию.
	8. В целях оценки текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования составляется Паспорт благоустройства муниципального образования по форме, утвержденной Министерством.
	9. Паспорт муниципального образования подлежит обязательной ежегодной актуализации не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в предыдущем году.
	10. Результаты инвентаризации заносятся в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). Лица, ответственные за своевременность, полноту и достоверность внесения результатов инвентаризации в ГИС ЖКХ, определяются распорядительным актом Администрации муниципального образования.

**3. Заключительные положения**

* 1. По результатам инвентаризации территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Администрацией Кировского сельсовета заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве данных территорий не позднее 2025 года за счет средств данных субъектов.

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края на 2023-2027 годы»

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Перечень, наименование наиболеепосещаемой общественнойтерритории, подлежащейблагоустройству |
| Территории общего пользования поселка Кировский |
| 1 | Площадь перед СДК и ремонт фасада здания СДК п. Кировский, по ул. Нагорная, 7; |
| 2 |  парковая зона с находящейся на ней аллеей Победы, расположенной по адресу: ул. Нагорная, 7а;  |
| 3 | Площадка между стадионом и парком, ул. Нагорная |
| 4 | Стадион п. Кировский с волейбольной, детской и тренажерной площадками, футбольным полем, беговой дорожкой, ул. Нагорная, 1а |
| 5 | Пешеходная зона от магазина «Визит» до МДОУ «Детский сад «Чайка» |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края на 2023-2027 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Перечень дворовых территорий МКД |
| 1 | П. Кировский, ул. 60 лет Октября, д. 1 |
| 2 | П. Кировский, ул. 60 лет Октября, д.2 |
| 3 | П. Кировский, ул. 60 лет Октября, д.3 |
| 4 | П. Кировский, ул. 60 лет Октября, д.5 |
| 5 | П. Кировский, ул. 60 лет Октября, д.7 |
| 6 | П. Кировский, ул. Центральная, 3 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Кировского сельсовета Смоленского района Алтайского края на 2023-2027 годы»

Адресный перечень территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Перечень территорий организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 1 | П. Кировский, ул. Нагорная, д.7 (здание СДК Администрации сельсовета) |
| 2 |  парковая зона с находящейся на ней аллеей Победы, расположенной по адресу: ул. Нагорная, 7а;  |
| 3 | Стадион п. Кировский с волейбольной, детской и тренажерной площадками, футбольным полем, беговой дорожкой, ул. Нагорная, 1а, Администрация сельсовета |
| 4 | П. Кировский, ул. Центральная, 1(здания МБОУ Кировская СОШ) |
| 5 | П. Кировский, ул. Нагорная, 16 (здание врачебной амбулатории ) |
| 6 | П. Кировский, ул. Нагорная, 7 (административное здание сельсовета, Кировский ДК) |
| 7 | П. Кировский, ул. Южная, 10а магазин «Виктория» ИП Лудцева В.А. |
| 8 | П. Кировский, ул. Комсомольская, 15 (МБДОУ детский сад «Чайка») |
| 9 | П. Кировский, ул. Комсомольская, 12 магазин «Фрегат» ИП Кустарников М.С. |
| 10 | П. Кировский, ул. Центральная, 8, 10 магазин «Визит» ИП Соколова А.П. |
| 11 | П. Кировский, ул. Центральная, 1а, магазин «Ника» ИП Нагих Н.А. |
| 12 | П. Кировский, ул. Центральная, 4, магазин «Корзинка», ИП Михайловых |
| 13 | П. Кировский, ул. Нагорная, 3 магазин «Березка», ИП Глебова О.В. |
| 14 | П. Кировский, ул. Нагорная, 5, ООО «Агро-Сибирь», административное здание |

В 4 квартале 2022 года была проведена инвентаризация общественных территорий, территорий прилегающих к МКД, территорий находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей п. Кировский.

По результатам инвентаризации установлено, что в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края» на 2023-2027 годы необходимо включить следующие территории:

*- общественная территория –* благоустройство парковой зоны с находящимся на ней аллеей Победы, расположенной по адресу: ул. Нагорная, 7а на 2024 год

* *общественная территория – благоустройство территории стадиона со спортивным и детским сооружениями, расположенными по адресу: ул. Нагорная, 1а на 2025 год;*
* *общественная территория – благоустройство* площади перед СДК и ремонт фасада здания СДК п. Кировский, по ул. Нагорная, 7 на 2026 год
* *общественная территория – благоустройство* площади между стадионом и парком, ул. Нагорная на 2027 год
* *дворовая территория МКД, расположенная по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 3,5,7;*

Все территории, находящиеся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в той или иной мере требуют проведения мероприятий, направленных на соблюдение Правил благоустройства на территории муниципального образования Кировский сельсовет (твердое покрытие территории, установка урн, скамеек – в местах массового посещения и скопления людей, освещения и озеленения территории, в т.ч., устройство цветочного оформления, проведение мероприятий по поддержанию чистоты территорий, прилегающих к зданиям).

Инвентаризация территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам проводится до 01.11.2025 года.